Darba daudzumu un izmaksu saraksts

Balvu nodaļas autoceļu tīklā

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Vienību izcenojuma Nr. | Mērvienība | Darbu daudzums | Vienības cena LVL | Darbu izmaksas LVL |
| **1** | **2** |  | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Autoceļš P48 Kārsava-Tilža-Dubļukalns km 41,7 - 41,89** |  |  |  |  |  |
|  | **Neparedzētie darbi** |  |  |  |  |  |
| 1. | Zemes klātnes uzbēruma būvniecība | kalk. Nr.1 | m3 | 36.1 | 8.30 | 299.63 |
| 2. | Smilts salizturīgās kārtas atjaunošana | kalk. Nr.2 | m3 | 50.2 | 9.43 | 473.39 |
|  | **Kopā :** |  |  |  |  | 773.02 |
|  | **PVN 21%** |  |  |  |  | 162.33 |
|  | **Kopā neparedzētie darbi:** |  |  |  |  | 935.35 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Darbi pēc līgumcenām** |  |  |  |  |  |
| 1. | Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos | 4.2.5. | m3 | 24 | 15.65 | 375.60 |
| 2. | Nesaistīta seguma atjaunošana | 4.2.2. | m3 | 35.6 | 24.22 | 862.23 |
| 3. | Iesēdumu un avārijas stāvoklī esošu segumu vienlaidus labošana ar asfaltbetonu | 4.1.7. | t | 26.1 | 67.05 | 1 750.01 |
|  | **Kopā :** |  |  |  |  | 2 987.84 |
|  | **PVN 21%** |  |  |  |  | 627.45 |
|  | **Kopā darbi pēc līgumcenām:** |  |  |  |  | 3 615.29 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Autoceļš V454 Pērkoni-Vīksna-Mālupe km 14,7** |  |  |  |  |  |
|  | **Darbi pēc līgumcenām** |  |  |  |  |  |
| 1. | Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos | 4.2.5. | m3 | 36.6 | 15.65 | 572.79 |
|  | **Kopā :** |  |  |  |  | 572.79 |
|  | **PVN 21%** |  |  |  |  | 120.29 |
|  | **Kopā darbi pēc līgumcenām:** |  |  |  |  | 693.08 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Autoceļš V491 Viļaka-Vecumi km 6,93** |  |  |  |  |  |
|  | **Darbi pēc līgumcenām** |  |  |  |  |  |
| 1. | Iesēdumu un avārijas stāvoklī esošu segumu vienlaidus labošana ar asfaltbetonu | 4.1.7. | t | 14.4 | 67.05 | 965.52 |
| 2. | Asfalta seguma demontāža (izlīdzinošā frēzēšana ) | 4.1.8. | m2 | 60 | 2.41 | 144.60 |
| 3. | Plastmasas caurtekas ar diametru 1,2 m nomaiņa | 2.2.2.1.2.6. | m3 | 17.5 | 351.54 | 6 151.95 |
|  | **Kopā :** |  |  |  |  | 7 262.07 |
|  | **PVN 21%** |  |  |  |  | 1 525.03 |
|  | **Kopā darbi pēc līgumcenām:** |  |  |  |  | 8 787.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Autoceļš V842 Jaunkalsnava-Lubāna-Upatnieki km 14,5-16,95** |  |  |  |  |  |
|  | **Neparedzētie darbi** |  |  |  |  |  |
| 1. | Zemes klātnes uzbēruma būvniecība | kalk. Nr.1 | m3 | 1056 | 8.30 | 8 764.80 |
| 2. | Smilts salizturīgās kārtas atjaunošana | kalk. Nr.2 | m3 | 742.5 | 9.43 | 7 001.77 |
|  | **Kopā :** |  |  |  |  | 15 766.57 |
|  | **PVN 21%** |  |  |  |  | 3 310.98 |
|  | **Kopā neparedzētie darbi:** |  |  |  |  | 19 077.55 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Darbi pēc līgumcenām** |  |  |  |  |  |
| 3. | Nesaistīta seguma atjaunošana | 4.2.2. | m3 | 696 | 24.22 | 16 857.12 |
|  | Kopā : |  |  |  |  | 16 857.12 |
|  | PVN 21% |  |  |  |  | 3 540.00 |
|  | Kopā neparedzētie darbi: |  |  |  |  | 20 397.12 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Pavisam kopā neparedzētie darbi un darbi pēc līgumcenām:** |  |  |  |  | **44 219.41** |
|  | **PVN 21%** |  |  |  |  | **9 286.08** |
|  | **Kopā:** |  |  |  |  | **53 505.49** |